	Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere

Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană

Sub-domeniul: Centre urbane

	Planul integrat de dezvoltare urbană – Oraşul Negreşti Oaş



Planul integrat de dezvoltare urbană

1. Caracterizarea generală a zonei de acţiune urbană

Identificarea zonei de acţiune urbană şi justificarea alegerii

Din punct de vedere administrativ-teritorial, la 1 ianuarie 2005, România cuprindea 314 oraşe, din care 103 municipii, şi 2.827 de comune. Municipiile, oraşele şi comunele sunt grupate în 41 de judeţe. Aproximativ 66 % din oraşele României au o populaţie sub 20.000 locuitori şi, în general depind de o singură activitate economică, în special industrială. Un număr de 25 de municipii au o populaţie de peste 100.000 locuitori.
Pentru atingerea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională, România a fost împărţită în 8 regiuni de dezvoltare, prin asocierea voluntară a judeţelor corespunzătoare. Spre deosebire de comune, oraşe, municipii şi judeţe, regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale şi nu au personalitate juridică.
Grafic 1 – Harta regiunilor României
[image: image21.jpg]PLAN INCADRARE IN ZONA -

NEGRESTL 043
A, SHTG MARE

[ s ow Y
e

. Delimitarea zonei de actiune i
. Sfrézile cuprinse in PIDU
@ strazi deja reabilitate
. Rauri si parauri

- centrul social

' ‘. Centrul de afaceri
' Spatiile yerzi

‘,,
o OR % A G,
st mecoried 50 RN \

& ¢

s

===y 1 Yedniesce

s V2




Regiunea Nord-Vest are o suprafaţă de 34.159 km² reprezentând 14,3% din suprafaţa totală a ţării. Aceasta este alcătuită din 6 judeţe: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj.
Reţeaua de localităţi a Regiunii Nord-Vest cuprinde 42 de oraşe şi 1.802 de sate grupate în 402 de comune. Dintre oraşe, 4 au o populaţie de peste 100.000 locuitori (Cluj-Napoca – 310,194 locuitori, Oradea – 206.223, Baia Mare – 140.937 şi Satu Mare – 115.197), 9 între 20-100.000 locuitori şi 29 de sub 20.000 de locuitori. Teritorial, oraşele sunt concentrate în special în judeţele Maramureş (13), Bihor (10 oraşe) şi Cluj (6), celorlalte trei judeţe revenindu-le doar câte 5 (Satu Mare), respectiv 4 oraşe.
Grafic 2 – Harta regiuni Nord – Vest
[image: image2.png]



Judeţul Satu Mare este situat în nord-vestul României, în zona transfrontalieră cu Ungaria şi Ucraina. Judeţul Satu Mare face parte din Regiunea de Nord Vest şi de asemenea din Euroregiunea Carpatică. Puncte de trecere a frontierei (vamă) : Petea (rutier), Halmeu (rutier şi feroviar), Urziceni (rutier), Berveni (feroviar) şi Satu Mare (aerian).

Judeţul Satu Mare are o suprafaţă de 4.418 km2 (1,4 % din teritoriul naţional). Folosinţa terenurilor: 72% terenuri agricole, 18% păduri, 3% râuri, 7% alte suprafeţe 

Grafic 3 - Harta administrativă a judeţului Satu Mare

[image: image3.png]Judeful SATU MARE
HARTA ADMINISTRATIVA





Grafic 4 – Harta fizică a judeţului Satu Mare

[image: image4.png]



1.1. Limite şi unităţi administrative teritoriale (structura administrativă)

Oraşul Negreşti Oaş este situat în extremitatea nord-estică a judeţului Satu Mare, fiind centrul economic şi administrativ al zonei geografice şi etnografice a "Ţării Oaşului".
Localităţile componente ale oraşului Negreşti Oaş sunt:

· Luna

· Tur

Ţara Oaşului este situată pe itinerarul Satu Mare - Sighetul Marmaţiei la aproximativ 50 km de Satu Mare. Este o depresiune intramontană situată între ramele munţilor Oaş şi Gutâi cu ramificaţiile lor şi cuprinde o suprafaţă de 614 km2. Ţara Oaşului se întinde de la Turt - Gherţa Mare - Gherţa Mică (în limita vestică) până la pasul Huta - 640 m altitudine (în limita estică) şi de la Cămărzana (în nord) coboară în sud până la munţii ce împrejmuiesc localităţile Oraşu Nou - Racşa - Vama.

Situat pe cursul superior al pârâului Tâlna Mare, afluent al râului Tur, la o altitudine medie de 265 metri, oraşul Negreşti Oaş se învecinează cu următoarele localităţi:

· la sud cu comuna Vama, 
· la nord cu Certeze 

· la nord-vest cu comuna Bixad.
Depresiunea Oaş prezintă altitudini maxime de 400-500 m, iar localităţile sunt aşezate de-a lungul văilor din bazinul Lechincioarei ce străbat Ţara Oaşului în partea de nord şi a râului Tur cu afluenţii Alb şi Rău în partea de sud.
Grafic 5 – Hartă localizare oraş Negreşti Oaş
[image: image5.emf]
Distanţele dintre Negreşti Oaş şi cele mai importante centre urbane ale României şi cele mai apropiate capitale europene sunt:

Tabel 1 – Distanţe în km între Negreşti Oaş şi principale oraşe ale României şi cele mai apropiate capitale ale Europei

	Oraş
	Distanţa – km -
	Durata

-h-

	Satu Mare
	50,18
	0,55

	Satu Mare - Aeroport
	51,60
	1,15

	Sighetu Marmaţiei
	52,10
	1,05

	Halmeu ( punct de frontiera cu Ucraina)
	43,85
	0,54

	Urziceni ( punct de frontiera cu Ungaria)
	91,90
	1,40

	Petea( punct de frontiera cu Ungaria)
	60,10
	1,10

	Cluj Napoca
	211,30
	4,05

	Cluj Napoca - Aeroport
	208,00
	3,50

	Zalău 
	136,08
	2,40

	Baia Mare
	49,90
	1,00

	Baia Mare - Aeroport
	46,30
	0,50

	Oradea
	176,98
	3,30

	Oradea - Aeroport
	182,10
	3,45

	Bucureşti
	675,34
	12,56

	Bucureşti - Aeroport
	614,50
	11,40

	Budapesta
	382,10
	5,00

	Viena
	629,21
	7,15

	Kiev
	886,90
	17,05


1.2. Scurt istoric al localităţii

 

Atestare documentară

Într-o scrisoare a regelui ungar Ştefan din 17.11.1270 se vorbeşte de Oaş ca moşia "OVAŞ". În diplomele maramureşene din secolele XIV şi XV, Negreştiul este menţionat în legătură cu "drumul sării" care pornea de la Ocnele de sare Giuleşti-Maramureş peste munţi prin Negreşti, către ţinuturile sătmărene şi apoi spre Panonia.

Despre Negreşti un istoric maghiar a scris cu mai bine de 100 de ani în urmă că "Felsofalu", în vlahă Negreşti, este cea mai mare aşezare românească din Oaş. Acest sat se întinde pe 77 de coline, cu toate acestea are numai 300 de case>.

Documentele din secolul XIX vorbesc despre Negreşti ca fiind cel mai mare sat din Ţara Oaşului având 600 case cu 2.725 locuitori.

 

Ţara Oaşului

Relieful şi clima pe teritoriul actual al judeţului Satu Mare au oferit condiţii prielnice de viaţă pentru omul de Neanderthal şi Homo Sapiens Fosilis, care cu mai bine de o sută de mii de ani înainte de Cristos s-au aşezat pe terasele înalte din Ţara Oaşului (Remetea Oaş, Boineşti, Călineşti  Oaş etc.). În epoca bronzului, în această zonă, au vieţuit creatorii culturii Suciu de Sus, a căror ceramică poate sta la un loc de cinste în orice muzeu al lumii. 

Primul document care face referire la acest ţinut datează din 1270, când regele Ungariei dona unui nobil câteva sate din hotarul sud-vestic al Ţării Oaşului. În acel document, Ţara Oaşului e pomenită ca "Terra Awas". Unii istorici susţin că originea termenului de Oaş ar fi din termenul de Awas (Oaş), care înseamnă runc (despădurire, "curătură", "luminiş"). Ţara Oaşului este consemnată şi în Cronica lui Grigore Ureche.
1.3. Date geografice (clima, relief,resurse naturale,etc.)

Clima oraşului Negreşti Oaş este temperat continentală cu temperaturi medii de 18 – 190 grade vara şi temperaturi cuprinse între -12 şi 30 grade iarna, volumul precipitaţiilor în această zonă sunt cuprinse între 900 – 950 mm/m2.
Reţeaua hidrografică care împânzeşte oraşul este formată din râul Tur, pârâul Tâlna Mare şi pârăul Valea Albă. 
Râul Tur este un afluent al râului Tisa. Râul se formează în munţii Oaş la confluenţa braţelor Gorova şi Turişor. Râul Tur străbate Câmpia de Vest, curge pe linia frontierei dintre Ucraina şi România şi se varsă apoi în Tisa pe teritoriul Ungariei. Pe o porţiune de 1,1 km râul marchează frontiera româno-ungară; pe un segment de 5,2 km urmează cursul frontierei româno-ucrainene. 

Coeficientul seismic din zonă conform Normativ P100 – 92 înregistrează valori cuprinse între 0,08 şi 0,12. 
Oraşul Negreşti Oaş are o suprafaţă de 13.011 hectare, din care intravilan Negreşti Oaş 830 ha, Tur-180 ha, Luna-170 ha, zona turistică Luna - Şes 170,3 ha şi extravilan 11.675,7 ha. 
Oraşul are în componenţa sa satele Luna şi Tur care se află la 2,6 km vest de oraş şi zona turistică Luna Şes la 8 km est.

Grafic 6 – Harta oraşului Negreşti Oaş
[image: image6.emf]
Proprietatea publică a statului 8.258,941 ha din care 2.648,54 ha agricole şi 5.610,401 ha terenuri neagricole, din acestea în proprietatea publică aparţinând unităţilor administrativ teritoriale sunt 7.311,551 ha împărţite în 2.648,54 ha în păşuni, 2.650 ha păduri, 76,534 ha terenuri ocupate de construcţii şi curţi şi 1.942,477 ha terenuri degradate şi neproductive. 
Proprietatea privată – 4.752,059 ha, din care 4.009,46 ha teren agricol împărţit în 1892 ha teren arabil, 349,46 păşune, 1.530 ha fâneţe şi 238 ha livezi şi 742,599 ha teren neagricol din care 369,58 ha păduri şi păşuni împădurite, 153,256 terenuri ocupate de construcţii şi curţi şi 237,763 terenuri degradate şi neproductive. 
Suprafaţa totală a terenurilor agricole – 6.582,93 ha: teren arabil -2.233,8 ha, păşune 2.069,6 ha, fâneţe 1.821,44 ha, vii 4,4 ha, livezi 453,69 ha.Suprafaţa totală a terenurilor neagricole - 6.428,07 ha: păduri 6.156,06 ha, ape 68,2 ha, drumuri 68,2 ha, curţi-construcţii 103,33 ha, neproductiv 32,28 ha. 
Oraşul are în componenţa sa satele Luna considerat în momentul de faţă un cartier al oraşului, deoarece nu există limitare între cele două localităţi şi Tur care se află la 2,6 km vest de oraş şi zona turistică Luna Şes la 8 km est.

Resurse naturale

 

În zona muntoasă, îndeosebi în cea vulcanică a Oaşului, au fost descoperite minereuri complexe (pirită, zinc, plumb, aur şi argint) şi de fier (limonită, siderită şi perlită). De asemenea, aici se găsesc importante resurse de materiale de construcţii: andezit, gresii şi calcare. Bentonita, necesară industriei de coloranţi şi degresanţi, se exploatează lângă Oraşu Nou şi Călineşti‑Oaş, luturile caolinoase la Racşa şi Oraşu Nou, iar pământurile colorate la Negreşti‑Oaş şi Călineşti‑Oaş. La toate acestea se adaugă izvoarele de ape minerale şi termale.

Munţi Gutâi şi Oaş închid între ei depresiunea Oaş, unde pot fi găsite următoare specii de arborii stejar, gorun şi fag, iar speciile de animale sălbatice care se întâlnesc în această zonă sunt: căprioare, cerbi,ursi, mistreţi, iepuri şi lupi.
1.4 Patrimoniu cultural şi natural şi turismul
 

Muzeul Ţării Oaşului

 

Înfiinţat în 1966, Muzeul Ţării Oaşului este situat în apropierea centrului oraşului Negreşti-Oaş, la 200 de metri de drumul naţional care vine dinspre Satu Mare ori dinspre Maramureşul istoric. Situat pe o suprafaţă de 1,5 hectare, pe malul râului Tur, Muzeul are două secţii: o expoziţie permanentă cu o valoroasă colecţie de etnografie şi artă populară şi Muzeul în aer liber.

Arhitectura tradiţională este reprezentată de biserica de lemn din satul Lechinţa care datează din prima parte a secolului XVII, de casele din Racşa, Moişeni şi Negreşti (secolele XVIII-XIX), care, împreună cu cele zece construcţii-anexă, formează trei gospodării complete, de două case moleculare din Gherţa Mică şi de casa de olar din Vama. În interioare sunt expuse piese valoroase din colecţiile de ţesături, port popular, icoane, ceramică, mobilier şi unelte ale muzeului.

Secţiunea alcătuită din instalaţiile tehnice, în special cele acţionate de apă, este partea „vie” şi cea mai atractivă a muzeului. Aici vizitatorii îi pot vedea pe localnici venind să macine la moară, să spele la vultoare şi să-şi prelucreze ţesăturile de lână la piuă. De asemenea, muzeul din Negreşti este singurul loc în care se mai produce renumita ceramică de Vama.

Datorită reliefului din zonă şi a vegetaţiei abundente şi având în vedere valoroasa colecţie de etnografie şi artă populară, Muzeul este foarte sugestiv pentru toată zona Ţării Oaşului.

Obeliscul dedicat Eroilor Revoluţiei

Situat în parcul central, Obeliscul este dedicat eroilor căzuţi pentru eliberarea gliei strămoşeşti. Monumentul din marmură neagră a fost ridicat în anul 1989, are formă paralelipipedică şi o înălţime de 3 metri. 

 

Turism 

Una dintre cele mai cunoscute şi atractive zone de interes turistic este aceea a Ţării Oaşului, în care peisajul montan înconjoară şi străjuieşte vasta arie depresionară. Aici apar numeroase izvoare cu ape minerale, cunoscute local sub numele de "borcuturi" (Bixad, Băile Puturoasa, Băile Valea Măriei etc.). Cu toate acestea, farmecul Ţării Oaşului îl constituie originalitatea şi unicitatea portului popular, a cântecului, precum şi dansul oşenesc, a datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti, a arhitecturii populare laice şi religioase, a îndeletnicirilor tradiţionale meşteşugăreşti.

Situat la circa 50 km de municipiul Satu Mare, Negreştiul este una dintre cele mai frumoase zone din Transilvania, care impresionează prin tradiţie, cultură şi privelişti pitoreşti. Nu poţi trece prin zonă fără să fi vizitat Muzeul Ţării Oaşului cu ale lui exponate de port popular, ceramică, obiecte de uz casnic, cioplituri în lemn, Casa-muzeu specifică zonei, Colecţia de artă populară oşenească şi fotografiile aparţinând lui Ioniţă Andron.

Chiar dacă centrul micului oraş este sărac în parcuri şi spaţii verzi, împrejurimile lui sunt dintre cele mai frumoase din zonă. La numai 8 km de oraş şi la 60 de km de reşedinţa de judeţ, Satu Mare, se găseşte zona turistică Luna Şes, un spaţiu deschis de cca 250 ha, la o altitudine medie de 500 m, la baza pantelor nordice ale vârfului Pietroasa (1201 m) şi a Muntelui Mic (1013 m), de unde turiştilor li se dezvăluie un peisaj de excepţie. 
Grafic 7 – Harta obiectivelor turistice din judeţul Satu Mare

[image: image7.jpg]SATU MARE county

TOURIST AREAS AND OBJECTIVES

CCONVENTIONAL SIGNS

Ethno - folkiore areas

[ “Somes Plain”

[ “Crasna and ler Plain®
‘Ghurches historial monument

Givil builings historical monument

Entertainment areas
Natural monuments, reservations
@ Thermo- mineral springs
National roads
County roads
= Raitways
<} ntemational airport





De asemenea, oraşul Negreşti-Oaş este punct de plecare într-o serie de sate, renumite pentru bogăţia portului, arhitecturii populare şi a obiceiurilor şi tradiţiilor: Certeze (5 km), Huta-Certeze (9 km), Racşa (16 km), Tur (1 km), Bixad (5 km), Trip (6 km), Târşolţ, Cămărzana (20 km), dar şi într-o serie de zone de agrement renumite pe plan local datorită apelor termale şi a apelor minerale ( apa minerală Poptileni, Certeze şi Bixad).Totodată, în zonă există posibilităţi de pescuit şi vânătoare, dar şi trasee marcate pentru drumeţii prin munţi. 

Accesul către acest teritoriu se face pe cale rutieră, feroviară şi aeriană (aeroport Satu Mare) şi exclusiv pe cale rutieră din municipiul Baia Mare.

Zona este deţinătoarea unor importante monumente şi locuri istorice, urbane şi rurale, monumente de artă şi ansambluri arhitectonice, monumente de arhitectură populară unice.

Unităţile administrativ teritoriale din acest spaţiu aparţin unei vechi provincii româneşti, ele însele sunt puternice centre de exploatare şi de prelucrare a aurului şi argintului, sunt puternice centre meşteşugăreşti, centre de creştere a animalelor.

În zonarea turistică a României, zona Maramureş si Satu Mare (inclusiv teritoriul studiat) ocupă locul 7, aceasta privit prin prisma a nouă grupe de criterii (resurse turistice naturale, resurse turistice antropice, căi şi mijloace de comunicaţie, baza tehnico-materială turistică, activităţile turistice, potenţialul demografic, potenţialul economic, localităţi urbane şi rurale, gradul de poluare şi de degradare a mediului (Sursa: Minciu Rodica – Economia turismului, Bucureşti, 1991).

Spaţiul geografic studiat se evidenţiază prin prezenţa a diverse forme de turism, ce se completează reciproc în cadrul diferitelor categorii de destinaţii specifice (turism montan bisezonal, turism balnear, turism cultural, turism de odihnă şi agrement, turism rural şi agroturism, turism de studii).
Zona de agrement Valea Măriei 

Situată la 6  km de Negreşti-Oaş, Valea Măriei este o staţiune de interes local, aşezată în mijlocul unei păduri. Locul este renumit pentru izvoarele de borcuturi din zonă. În ultimii ani, staţiunea s-a modernizat din fonduri private şi în noua formă oferă turiştilor posibilităţi excelente de cazare şi masă, piscină acoperită, saună, etc., oferite de diferite societăţi comerciale.
Ştrandul din localitate, construit şi amenajat în ultimii ani din fonduri private, oferă relaxare turiştilor având un bazin acoperit cu apă caldă şi saună.

Luna Şes-Zona zero a turismului sătmărean

             

Este o staţiune turistică aflată în construcţie, "kilometrul zero al turismului sătmărean", aşa cum l-a catalogat prefectul Radu Bud  la predarea amplasamentului către constructor, în cursul lunii aprilie 2005. Proiectul are în vedere valorificarea potenţialului natural deosebit al zonei.

 

Iniţiat în comun de Consiliile Judetene Satu Mare si Maramureş, proiectul “Dezvoltarea Zonei Turistice Luna Şes - Borsa” a fost aprobat în cadrul Programului Phare 2002 la nivel naţional şi este cuprins în Memorandumul de finanţare încheiat cu Uniunea Europeana. Valoarea totală a proiectului este de peste 15,3 milioane de Euro, din care valoarea obiectivului Luna Şes este de 8,921 milioane Euro, iar cea a obiectivului Borşa de peste 6,3 milioane Euro. Contribuţia Phare la acest proiect se ridică la 5 milioane de Euro, iar cea a Guvernului României la 1,666 milioane Euro, la care se adaugă contribuţia ce revine în baza Legii nr.20/ 2005, în suma de 1,380 milioane Euro. Contribuţia judeţului Satu Mare pentru obiectivul “Luna Şes” este  5,037 milioane euro.

Din finanţarea obţinută prin intermediul Programului Phare, la “Luna Şes” vor fi realizate modernizarea unui drum în lungime de 6,6 km, incluzînd 7 poduri, un drum de acces la baza pîrtiei de schi, în lungime de 1,8 km, o zonă de parcare pentru 100 de autoturisme şi 10 autocare, alimentările cu apă şi energie electrică, reţeaua de canalizare şi staţia de epurare, o pîrtie de schi în lungime de 1800 metri (chiar în vîrful pîrtiei principale de schi se află Monumentul natural Sfinxul Oaşului, o ciudată formă de rocă vulcanică situată în vârful Pietroasa la 1.201 m), o linie de telescaun şi baza de salubrizare, deszăpezire, respectiv un pavilion al administraţiei. 

Definirea zonei de acţiune
Zona de acţiune este alcătuită din zonă centrală a localităţii aşa cum este ea descrisă în planul urbanistic general şi extinsă cu zona pericentrală din partea dreaptă a zonei centrale. Această zonă cuprinde toate cartierele de blocuri existente în oraş (Cartierul Decebal, cartierul Victoriei I şi II) împreună cu o parte din zona locuinţelor individuale şi alcătuieşte Centrul Civic al oraşului Negreşti Oaş. 
Zona de acţiune a P.I.D.U.  se regăşeşte de o parte şi de alta a străzi Victoriei ( DN 19)între străzile Oaşului şi Magnoliei la NE, 1 Iunie la N, Moţilor şi Victoriei la V, Salcâmilor, şi Cornetului la S şi Crizantemelor, Borcutului şi Zorilor la SE, aşa cum reiese din Planul de încadrare.
[image: image8.jpg]



Trebuie precizat că zona de acţiune nu cuprinde cele trei cartiere mai depărtate, care se află în componenţa oraşului, şi anume Tur, Luna şi Luna - Şes, deşi ar fi impropriu de spus că acest plan integrat de dezvoltare urbană nu va avea efecte asupra locuitorilor aflaţi în aceste cartiere şi în afara zonei de acţiune.

Strada Victoriei este principala arteră de circulaţie a oraşului care face legătura şi cu DN 19 (Satu Mare – Sighetul Marmaţiei) şi cu restul străzilor importante din oraş care asigură legătura între zona industrială a oraşului şi zonele de locuit.
Străzile Cornetului, Coşbuc, Unirii, Vrăticel şi Oaşului se dezvolta perpendicular pe artera principala a oraşului ( Str. Victoriei), iar străzile Valea Cerbului şi Morii asigură legătura paralelă cu str. Victoriei între cele 5 străzi menţionate.
Situaţia fizică a străzilor care se dezvoltă perpendicular şi cele care asigură legătura paralelă cu artera principală, sunt necorespunzătoare prezentând probleme tehnice cum ar fi: 
· capacitatea portantă existentă nu satisface cerinţele traficului rutier;
· circulaţia necontrolată sau staţionarea pe carosabil a apelor; 
· colectarea şi evacuarea apelor meteorice de pe platformă şi din zona străzilor nu este rezolvată; 
· gurile de scurgere sunt înfundate şi insuficiente; 
· podeţele de acces la proprietăţi sunt necorespunzătoare, iar trotuarele nu sunt amenajate. 
Starea tehnică a străzilor studiate au un impact negativ asupra accesului direct la reţeaua de străzi a oraşului, produce nervozitate, consum sporit de energie şi oboseşte utilizatorii.
Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş, Policlinica, Poşta, Biblioteca orăşenească, Trezoreria, Poliţia, Primăria, Administraţia Finanţelor Publice şi Parohia Reformată se regăsesc pe strada Victoriei. Tot pe această stradă se regăsesc agenţii ale principalelor bănci care activează pe piaţa românească ( BCR, BRD, Carpatica, Raiffeisen, Transilvania,Sao Paolo, Leumi, CEC şi Cooperativa de Credit), centre comerciale şi magazine, farmacii, şcoli generale, grădiniţele şi Liceul teoretic al oraşului.
Pe strada Aleea Trandafirilor are sediul Parchetul de pe lângă Judecătoria Negreşti Oaş şi Judecătoria. Toate aceste instituţii şi centre comerciale se regăsesc în Centrul Civic al oraşului Negreşti Oaş.
Pe strada Vrăticel se regăseşte parohia ortodoxă.
Situaţia actuală a infrastructurii publice urbane din oraşul Negreşti Oaş este necorespunzătoare datorită faptului ca nu au existat fonduri pentru o intervenţie masivă şi coerentă, lucrările de reabilitare şi modernizare având un caracter limitat şi sporadic, funcţie de alocaţiile financiare de la bugetul local.

Zona parcului situat în centrul oraşului Negreşti Oaş şi la convergenţa unor trasee majore de interes ale oraşului - trasee comerciale şi de promenadă şi aflată în sfera de influenţă a Catedralei Ortodoxe amplasate în vecinătate şi a sediului Primăriei.

Parcul se întinde de-a lungul străzii Victoriei pe direcţia sud - nord şi a fost secţionat în două de construirea unui imobil. Jumătatea  nordică a rămas în regim de parc, cu alei şi lucrări de artă monumentală ( sculpturi în piatră, lemn şi metal), cealaltă jumătate având în centru un obelisc dedicat eroilor. Legătura între cele doua părţi ale parcului se realizează prin trotuarul aferent străzii Victoriei. Prezenţa unor lucrări de arta monumentală în Parc constituie un factor important în devenirea acestui parc ca principal punct de referinţă al oraşului Negreşti Oaş.

În afară de acest aspect, este important şi faptul ca ea reprezintă o zona pietonală relaţionată cu circulaţiile existente. Dat fiind acestea, spaţiul trebuie analizat în contextul său urban, pentru a contura o mai bună funcţionalitate a traseelor şi acceselor şi a accentua zonele de interes.

Parcul se deschide către cadrul construit al str. Victoriei, din clădiri de dimensiuni neunitare (blocuri şi case de locuit, spaţii comerciale), realizate în principal în a doua jumătate a secolului XX. Zona de acces la Muzeu, rămasă din parcul iniţial, nu are monumentalitate şi nu este tratată corespunzător. 

Cele două parcuri situate în zona centrală a oraşului Negreşti Oaş prezintă accese pietonale pe toate laturile sale. 

În ceea ce priveşte circulaţia carosabilă, aceasta se realizează pe str. Victoriei, care traversează oraşul dinspre Satu Mare spre Sighetul Marmaţiei şi străzile care delimitează zona cartierelor Decebal şi Victoriei: Vrăticel la Nord şi Unirii la Sud , str. Salcâmilor , str. Turului şi str. M. Eminescu. 

Cartierele de locuit, constituite din ansambluri de blocuri, au fost construite în perioada 1980 -1989, având în prezent zone neadecvate din punct de vedere al circulaţiei, a spaţiilor de parcare şi a sistematizării zonelor verzi aferente. Spaţiile verzi sunt parţial ocupate de construcţii improvizate, inestetice şi periculoase din punct de vedere sanitar. 

Zona delimitată prin planul de acţiune a P.I.D.U. este foarte importantă pentru dezvoltarea oraşului Negreşti Oaş, aici regăsindu-se zona cea mai dens populată a oraşului, artera principală de circulaţie care străbate această zonă, împreună cu străzile care se dezvoltă perpendicular şi paralel cu ea, asigurând legătura între zonele de locuit şi zona industrială.
În zona de acţiune sunt aproximativ 11.200 de locuitori, în 1.600 de apartamente, cu o medie de 2,5 locuitori pe apartament şi 3.600 de case cu o medie de 2 pe casă. Suprafaţa totală a zonei de acţiune este de 6.853.467 m2, de unde rezultă o densitate medie de 1.634,20locuitori/km2, densitate pe care dacă o comparăm cu densitatea regăsită în PUG, de 116,57 locuitori/km2, ne demonstrează încă o dată că  zona aleasă este zona ceea mai populată a oraşului. Toată suprafaţa zonei de acţiune se află în intravilanul oraşului reprezentând aproximativ 25% din intravilanul localităţii şi 38,26% din zona de locuinţe şi funcţiuni complementare.
Caracteristici demografice şi sociale ale zonei de acţiune urbană şi comparaţie cu oraşul (dacă este cazul)

Caracteristici demografice

Ponderea populaţiei ocupate în totalul populaţiei regiunii era în 2004 de 41,8%. Diferenţele intra-regionale sunt strâns legate de gradul de industrializare, judeţele mai puternic şi mai timpuriu industrializate – Cluj şi Bihor – având o pondere mai mare a populaţiei ocupate (44,5%, respectiv 45,7%), în timp ce judeţele mai puţin şi mai târziu industrializate – Satu Mare şi Bistriţa-Năsăud – au ponderi mai reduse (39,6% şi 38,0%). 
Analiza populaţiei ocupate, pe sectoare ale economiei, evidenţiază pondere ridicată a populaţiei ocupate în sectorul serviciilor, în cazul judeţelor Cluj şi Bihor, precum şi ocuparea ridicată în agricultură, în cazul celorlalte patru judeţe ale regiunii.
În toate judeţele Regiunii Nord-Vest o pondere importantă a populaţiei activa este ocupată încă în întreprinderi de stat. De aceea este previzibilă o creştere a ratei şomajului în judeţele Sălaj, Satu-Mare şi Maramureş cauzată de restructurarea iminentă a întreprinderilor de stat cu pierderi. Această situaţie necesită luarea din timp a unor măsuri active de ocupare a populaţiei ce va fi disponibilizată, între care măsuri de re-orientare profesională a populaţiei, corespunzător cerinţelor locale ale pieţei muncii, trebuie să reprezinte o prioritate.
De asemenea, gradul de industrializare a influenţat puternic şi rata şomajului, din cauza restructurării, în ultimii ani, a industriei, judeţele Sălaj şi Maramureş înregistrând cele mai ridicate rate ale şomajului – 6,1%, respectiv 4,5%. Şomajul redus din judeţele vestice (Bihor şi Satu Mare – sub 4%) se datorează investiţiilor străine mai ridicate, care au atenuat parţial efectele restructurării industriei.

O consecinţă directă a procesului de restructurare industrială şi a creşterii şomajului o reprezintă apariţia unui fenomen unic în Europa, constând în migraţia populaţiei din zonele urbane în zonele rurale şi creşterea ponderii populaţiei rurale în toate judeţele regiunii. În prezent există 3 judeţe în care populaţia este preponderent rurală (Bistriţa-Năsăud - 63,8%, Sălaj - 59,2% şi Satu Mare – 54,0%).
Un alt efect al restructurării economice şi diminuării locurilor de muncă îl constituie şi procesul de emigrare a populaţiei - mai ales a celei tinere în rândul căreia se manifestă un adevărat exod. De altfel, numeroase localităţi din mediul rural (în special Maramureş şi Satu - Mare) au o pondere foarte mică a populaţiei tinere, dar prosperă prin construcţiile finanţate din banii trimişi de către aceştia, din străinătate.
Datele statistice arată că populaţia oraşului s-a triplat din anul 1930 (5.290 locuitori) până în anul 1992 (16.648 locuitori) datorită sporului natural şi a celui migrator impuse de factori de natură economică. După această dată s-a înregistrat o descendenţă a numărului de locuitori din cauza migrării în străinătate şi întoarcerii la ţară, astfel în anul 2002 populaţia oraşului ajungând la un număr de 13.871.
Datele puse la dispoziţie de Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2002 privind distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă din anul 2002 arătau că, deşi în oraşul Negreşti Oaş proporţia populaţiei în vârstă de muncă (15-59 ani) era de aproximativ 62,3%, doar 35,4% reprezentând populaţia activă a oraşului( 2.378 persoane). Dintre aceştia 2.077 erau persoane ocupate (reprezentând 30,9% din populaţia totală a oraşului), iar 301 şomeri. Ponderea ocupării masculine era în 2002 de 42,8% depăşind-o pe cea a ocupării feminine cu mai mult de 14 procente. Salarialii reprezentau în, anul 2002, aproximativ 2 5% din populaţia  ocupată şi circa 8% din populaţia totală a oraşului.
Rata şomajului, calculată ca raport între şomeri şi populaţia activă, înregistrată în oraşul Negreşti Oaş, în anul 2002, era de 12,0%, înregistrând valori mai ridicate în rândul bărbaţilor (16,7%), decât în rândul femeilor (6,9%).
Grafic 8 - Evoluţia numărului de locuitori în oraşul Negreşti Oaş

[image: image9.png]Evolutie populatie - Negresti Oas
16.648

T 13.871
e/l 12.387
14.000
12.000 o)
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

1966 1977 1992 2002





Structura etnică a populaţiei oraşului Negreşti Oaş, conform datelor ultimului recensământ, este prezentată în tabelul de mai jos:
Tabel 2 – Structura etnică a populaţiei oraşului Negreşti Oaş

    - nr. populaţie -
	Total 
	13.871

	Români
	13.195

	Maghiari
	553

	Romi
	72

	Ucraineni
	12

	Germani
	15

	Ruşi/lipoveni
	6

	Turci
	1

	Tătari
	0

	Sârbi
	2

	Slovaci
	6

	Bulgari
	1

	Italieni
	3

	Altă etnie
	5


Structură după religie a populaţiei Negreşti Oaş, conform datelor ultimului recensământ,  este prezentată în tabelul de mai jos:
Tabel 3 – Structura după religie a populaţiei Negreşti Oaş

 - nr. populaţie -
	Ortodoxă
	10.548

	Romano-catolică
	472

	Reformată
	313

	Penticostală
	429

	Greco catolică
	421

	Baptistă
	9

	Adventistă de ziua a Şaptea
	33

	Musulmană
	4

	Creştină de rit vechi
	1

	Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană
	3

	Altă religie
	1.522

	Fără religie
	100

	Atei
	3

	Religie nedeclarată
	13


Populaţia stabilă la 1 ianuarie pe sexe, la nivelul oraşului Negreşti Oaş, pe perioada 2003-2008 se prezintă astfel:

Tabel 4 – Evoluţia populaţiei la nivelul oraşului negreşti Oaş pentru perioada 2003 – 2008

	Nr. locuitori
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Jud. Satu Mare
	373.833
	372.665
	369.718
	368.622
	366.501
	365.975

	Oraş Negreşti Oaş
	15.316
	15.268
	15.075
	15.133
	15.028
	15.035

	- Masculin
	7.579
	7.544
	7.451
	7.460
	7.427
	7.427

	- Feminin
	7.737
	7.724
	7.624
	7.673
	7.601
	7.608


Grafic 9 – Structura populaţiei pe sexe pentru perioada 2003 – 2008
[image: image10.png]7.800
7.750
7.700
7.650
7.600
7.550
7.500
7.450
7.400
7.350
7.300
7.250

Structura populatiei pe sexe

.7 724
673
9 B 601 608
1 v 7 7
Anul Anul Anul Anul Anul Anul
2003 2004 2005 2006 2007 2008

B Masculin

O Feminin





La ultimul recensământ a reieşit faptul că în România anului 2002 existau 21.680.974 persoane, iar la nivelul judeţului Satu Mare convieţuiau 367.281 persoane, dintre aceştia 13.871 era locuitorii oraşului Negreşti Oaş.

Conform prognozelor efectuate la nivel naţional în ceea ce priveşte evoluţia populaţiei şi conform datelor de la ultimul recensământ efectuat la nivel naţional au fost prognozată evoluţia populaţiei oraşului Negreşti Oaş.

Tabel 5 – Prognoza evoluţiei populaţiei la nivelul oraşului Negreşti Oaş

	
	2002
	2010

	2015
	2020
	2025

	România
	21.680.974
	21.226.300
	20.696.600
	20.026.400
	19.243.400

	Satu Mare
	367.281
	359.579
	350.605
	339.252
	325.988

	Negreşti Oaş
	13.871
	13.580
	13.241
	12.812
	12.311


După cum se poate observa populaţia oraşului va urma evoluţia descrescătoare înregistrată atât la nivel naţional cât şi judeţean, astfel în anul 2025 se prognozează că populaţia oraşului Negreşti Oaş va ajunge la un număr de 12.311 persoane, cu 11,24% mai puţin decât în anul 2002.

Resursele de munca ale judeţului Satu Mare au înregistrat, în perioada 2000-2006, o creştere cu 7,4 mii persoane, ceea ce reprezintă o modificare procentuală pozitivă de 3,3%, mai mare faţă de media regiunii şi sensibil egală faţă de cea a ţării. Din totalul populaţiei judeţului, resursele de muncă reprezintă 63,05% (66,78% pentru bărbaţi si 59,51% pentru femei). Resursele de munca de sex feminin reprezintă 48,5% din totalul judeţului. Procentul judeţului Satu Mare din totalul resurselor de munca ale Regiunii Nord-Vest este de 13,4%, cu 0,1 puncte procentuale mai mare faţă de cel aferent anului 2000.
Tabel 6 - Evoluţia resurselor de muncă (mii persoane)

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	România
	13.358,4
	13.615,5
	13.342,6
	13.544
	13.701,9
	13.816,9
	13.801,6
	13.772,7

	Regiunea NORD-VEST
	1.679,5
	1.706,2
	1.668,7
	1.693,5
	1.718,7
	1.725,7
	1.731,4
	1.731,3

	Bihor
	351,5
	358,2
	349
	349,1
	352,1
	355
	356,6
	357,8

	Bistriţa - Năsăud
	197,3
	202
	198,8
	201,9
	202,7
	206,7
	205,1
	205,3

	Cluj
	448
	447,6
	434,4
	444,3
	462,1
	452
	461,4
	459,4

	Maramureş
	315,4
	322,8
	319,3
	323,9
	325,7
	328,1
	326,3
	326,0

	Satu Mare
	225
	229,9
	221,8
	226,4
	227,8
	232,2
	232,4
	233,3

	masculin
	114,4
	116,6
	112,1
	114,5
	115,9
	119
	119,7
	119,9

	feminin
	110,6
	113,3
	109,7
	111,9
	111,9
	113,2
	112,7
	113,4

	Sălaj
	142,3
	145,7
	145,4
	147,9
	148,3
	151,7
	149,6
	149,5


Grafic 10 - Evoluţia resurselor de muncă
[image: image11.png]Evolutia resurselor de munca (mii persoane)
100%

142,3 145,7 145,4 147,9 148,3 151,7 149,6 149,5
-~ T % 8 B & | I 3
o B s

70% 3B 32208 3198  328,0  325y7 328y 3265  326,0

50% +—
40%
S B B B I B B |

20% +—
] I I I I I l
0% - = = = =

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

m Bihor mBistrita - Nasaud m®Cluj = Maramures ®SatuMare Salaj





Populaţia activă civilă a judeţului număra, în anul 2006, 153.000 persoane, adică 12,8% din totalul Regiunii Nord-Vest. Raportat la totalul persoanelor capabile de muncă, rezultă o rată de activitate a resurselor de muncă de 65,83%, mai ridicata faţă de media naţională cu 1,13 puncte procentuale. Valoarea acestui raport, aferenta populaţiei feminine (66,55%), o depăşeşte pe cea a resurselor de muncă de sex masculin (65,16%).

Tabel 7 - Evoluţia populaţiei active civilă pe sexe (mii persoane)

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	România
	9.636,4
	9.389,4
	9.089,6
	8.964,4
	8.796,2
	8.913,4
	8.929,8
	9.093,7

	Regiunea Nord Vest
	1.278,9
	1.263,1
	1.216,3
	1.195,8
	1.174,0
	1.193,6
	1.198,4
	1.222,4

	Bihor
	294,8
	290,1
	283,3
	281,9
	275,2
	279,9
	280,9
	284,8

	Bistriţa - Năsăud
	136
	135
	127,2
	126,6
	124,6
	126,2
	126,4
	130,2

	Cluj
	334,9
	329,3
	331,9
	324,5
	320,5
	323,8
	326,3
	340,2

	Maramureş
	232,4
	227,1
	213,1
	208,2
	208,1
	209,5
	205,8
	205,7

	Satu Mare
	164,4
	166,8
	155,7
	150,2
	145,4
	151,1
	153
	154,7

	masculin
	83,2
	83,4
	76,5
	75,5
	72,1
	76
	78
	80,1

	feminin
	81,2
	83,4
	79,2
	74,7
	73,3
	75,1
	75
	74,6

	Sălaj
	116,4
	114,8
	105,1
	104,4
	100,2
	103,1
	106
	106,8


Grafic 11 - Evoluţia populaţiei active civilă pe sexe
[image: image12.png]100%

Populatia activa civila pe sexe (mii persoane )

90%

16,

14,

05,

04,

00,

03,

106

06,

80%

64,

66,

55,

50,

45,

51,

153

70%

60% -
50%

407%

30%

20%
10%

2000

m Bihor

2001

W Bistrita - Nasaud ®Cluj ®Maramures

2002

2003

2004

2005

OSatu Mare

2006

osilaj

54,

2007





Populaţia ocupată civilă a judeţului Satu Mare cuprinde un efectiv de 147,8 mii persoane, reprezentând 96,6% din populaţia activă civilă a judeţului, 12,8% din populaţia ocupată a Regiunii Nord - Vest şi generând o rată de ocupare a resurselor de muncă de 63,6%.
Grafic 12 – Structura populaţiei ocupate a judeţului Satu Mare pe principalele domenii de activitate

[image: image13.png]Structura populatiei ocupate a judetului Satu Mare pe principalele domenii
de activitate

Agricultura; 397

Industrie; 2





Cea mai mare parte a populaţiei ocupate din judeţ activează în agricultura inclusiv vânătoarea şi silvicultura (39%, cel mai ridicat procent din Regiunea Nord-Vest, mai mare faţă de media naţională), în timp ce 26% este ocupată în industrie iar 4% în sectorul construcţiilor.  

În ceea ce priveşte ponderea din populaţia ocupată, ramura dominantă a industriei este cea prelucrătoare, căreia îi revine 96,4% din populaţia judeţului ocupată în industrie. Astfel, industria prelucrătoare din judeţul Satu Mare deţine cea mai mare pondere din populaţia ocupată, comparativ cu celelalte judeţe din Regiunea Nord-Vest şi cu media ţării.

Majoritatea salariaţilor judeţului Satu Mare sunt înregistraţi în reşedinţa Satu Mare, acesteia revenindu-i un procent de 64,2% din totalul salariaţilor. În municipiul Carei este cuprins un procent de 9,1% din totalul angajaţilor din judeţ, iar oraşelor Negreşti Oaş şi Tăşnad le revin procente de 7% respectiv 1,9%. Salariaţii din mediul rural şi din oraşele Ardud şi Livada înseamnă 17,8% din totalul judeţului.

Societăţile comerciale ce activează în industrie cuprinde cea mai mare parte a salariaţilor judeţului (53,3%), ramura industriala a cărei pondere este cea mai importantă (16,8%) fiind industria constructoare de maşini, urmată de industria uşoară (16,2%) şi industria lemnului, celulozei şi hârtiei (9%).
Tabel 8 - Distribuţia salariaţilor din judeţul Satu Mare pe localităţi şi domenii de activitate, în anii 2005 şi 2006

	 
	Satu Mare
	Carei
	Negreşti Oaş
	Tăşnad
	Mediul rural*
	Total

	2005
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Industria extractivă
	1695
	448
	186
	55
	1005
	3389

	Construcţia de maşini, utilaje si echipamente
	7991
	403
	141
	210
	839
	9584

	Industria uşoară
	7751
	659
	889
	60
	797
	10156

	Industria lemnului, celulozei si hârtiei
	3108
	900
	145
	429
	1596
	6178

	Industria alimentara
	1655
	4403
	101
	59
	1027
	7245

	Agricultura si silvicultura
	487
	169
	40
	92
	757
	1545

	Construcţii
	2565
	328
	1986
	45
	1466
	6390

	Comerţ 
	6144
	1233
	628
	174
	1806
	9985

	Turism
	1096
	162
	62
	16
	323
	1659

	Transporturi
	1931
	175
	227
	18
	421
	2772

	Servicii profesionale
	1393
	99
	69
	0
	81
	1642

	Servicii sociale si generale
	3126
	310
	177
	30
	259
	3902

	Total
	38942
	9289
	4651
	1188
	10377
	64447

	2006
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Industria extractivă
	1433
	572
	149
	28
	976
	3158

	Construcţia de maşini, utilaje si echipamente
	9171
	441
	50
	186
	925
	10773

	Industria uşoară
	8245
	740
	399
	101
	903
	10388

	Industria lemnului, celulozei si hârtiei
	2668
	742
	350
	369
	1671
	5800

	Industria alimentara
	1661
	912
	94
	65
	1360
	4092

	Agricultura si silvicultura
	441
	175
	73
	88
	694
	1471

	Construcţii
	3045
	218
	2147
	53
	1833
	7296

	Comerţ
	6487
	1268
	677
	175
	1864
	10471

	Turism
	1250
	142
	80
	27
	320
	1819

	Transporturi
	2476
	197
	230
	18
	468
	3389

	Servicii profesionale
	1392
	108
	71
	0
	101
	1672

	Servicii sociale si generale
	2923
	310
	186
	92
	305
	3816

	Total
	41192
	5825
	4506
	1202
	11420
	64145


Numărul de salariaţi din sectorul IMM-urilor din oraşul Negreşti a înregistrat o involuţie, în anul 2006, faţă de cel anterior, caracterizată de un procent general de scădere de 10,64%. Această situaţie a fost determinată de reducerea numărului de angajaţi ai unităţilor mici si mijlocii cu 562 persoane, sporul de 67 de persoane raportat de microîntreprinderi nereuşind să reducă decât 11,9% din deficitul creat la nivelul sectorului IMM. 
Cea mai mare parte a salariaţilor din Negreşti Oaş activează în sectorul construcţiilor (47,6%), urmat de industrie, cu 23,2%. În comerţ sunt angajate 15% dintre persoanele salariate din oraş, 5,6% dintre acestea activează în sectorul serviciilor, transporturile reprezintă 5,1% din totalul salariaţilor, în timp ce turismului şi agriculturii le revin 1,8%, respectiv 1,6%. 

Tabel 9 - Distribuţia salariaţilor din oraşul Negreşti Oaş, pe domenii de activitate, în anul 2006

	Domeniul de activitate
	Număr de salariaţi

	Industria uşoară
	399

	Industria lemnului, celulozei şi hârtiei
	350

	Industria extractivă
	149

	Industria alimentara
	94

	Construcţia de maşini, utilaje şi echipamente
	50

	Construcţii
	2.147

	Comerţ
	677

	Turism
	80

	Transporturi
	230

	Servicii profesionale
	71

	Servicii sociale şi generale
	186

	Agricultură şi silvicultură
	73

	Total
	4.506


Grafic 13 - Distribuţia salariaţilor din oraşul Negreşti Oaş, pe domenii de activitate, în anul 2006

[image: image14.png]Distributia salariatilor, pe domenii de activitate, in anul
2006

Turism; 80 Transporturi;
230

Comert; 677

Servicii
profesionale; 71
"\ Servicii sociale
si generale; 186

Agricultura si
Constructii; < silvicultura;

Industria
usoara; 399

Industria
lemnului,
celulozei si
Constructia de hartiei; 350
masini, utilaje )
si echipamente; Industria Industria

50 alimentara; 94 extractiva; 149





Caracteristici sociale
Din punct de vedere a infrastructurii pentru serviciile de sănătate oraşul este deficitar, spitalul orăşenesc Negreşti Oaş dispune de 9 secţii, de o sală de sterilizare, o farmacie, un bloc operator, un laborator analize medicale, un laborator anatomie patologică, un laborator radiologie şi imagistică medicală, un cabinet planificare familială, un cabinet stomatologie – urgenţe, un compartiment prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale, un cabinet medical şcolar, un cabinet medical grădiniţă şi un cabinet medical şcolar – Şcoala de Arte şi Meserii Tur.
Spitalul orăşenesc Negreşti Oaş dispune de 269 de paturi şi de 164 de personal medico-sanitar din care 15 medici, 86 personal mediu-sanitar şi 63 personal auxiliar:

Tabel 10 – Situaţia paturilor şi a personalului medical din cadrul spitalului Negreşti Oaş

	
	Interne
	Cardiologie
	Cronice
	Chirurgie
	Infecţioase
	Pediatrie
	Ginecologie
	Neonatologie
	ATI
	Total

	Nr. Paturi
	45
	15
	25
	65
	25
	34
	35
	15
	10
	269

	Nr medici
	2
	1
	2
	5
	1
	2
	2
	
	
	15

	Personal mediu - sanitar
	11
	3
	7
	19
	6
	11
	13
	6
	10
	86

	Personal auxiliar
	8
	4
	5
	16
	3
	8
	8
	5
	6
	63


Nu există centre de asistenţă socială pentru persoane vârstnice şi copii, iar serviciile sociale nu funcţionează la normele cele mai eficiente, acest lucru datorându-se faptului că nu există un serviciu acreditat în cadrul instituţiei primăriei şi lipsei de implicare a cetăţeanului. 
Infrastructura pentru serviciile de situaţii de urgenţă care cuprinde atât pompierii cât şi protecţia civilă  are o situaţie precară. Aparatura necesară protecţiei civile este insuficientă sau în unele cazuri chiar inexistentă. Pompierii nu au echipamente de intervenţie noi, toate fiind vechi stricându-se des necesitând reparaţii dese şi costisitoare.  

În 1989 în Negreşti erau înregistrate un număr de 872 mijloace de transport, din care 240 autoturisme, 230 de autoutilitare si 60 de tractoare deţinute de persoane juridice şi 402 autoturisme deţinute de persoane fizice, la o populaţie de 15.133 de locuitori, la finele anului 2006 numărul maşinilor era de aproape zece ori mai mare.

Traficul în Negreşti devine şi mai infernal în perioada sărbătorilor când se întorc acasă cei care lucrează în străinătate - ultimele estimări arată că în jur de 3.500 de negreşteni muncesc în Occident - sau când locuitorii din Bixad şi Certeze vin în “capitală” pentru diferite cumpărături ori afaceri. Asta fără a mai ţine cont de traficul greu de pe DN 19 care face legătura cu judeţul Maramureş.

Conform recensământului circulaţiei rutiere din anul 2000 efectuata de Compania Naţională de Autostrăzi Naţionale din România, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj, la nivelul oraşului Negreşti Oaş existau 3.840 autoturisme aşa cum reiese din tabelul de mai jos:

Tabel 11 – Evoluţia numărului de maşini
 
	
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	Vehicule fizice
	2.447
	3.008
	3.860
	4.511
	5.129

	Vehicule  etalon 
	
	
	
	
	

	       Autoturisme
	3.840
	4.550
	5.755
	6.747
	7.591

	Osii 115 KN
	
	
	
	
	

	     - sisteme rut. flexib. şi semirigide
	217
	244
	310
	372
	415

	     - ranforsări
	218
	246
	312
	375
	418


După cum se poate observa din datele de mai sus numărul de autoturisme la nivelul oraşului Negreşti Oaş în anul 2020 va creşte cu 97,68% faţă de anul 2000, iar numărul autoturismelor aflate în proprietatea persoanelor fizice se vor dubla.

Caracteristici economice (profil economic, accesibilitate, servicii publice, învăţământ universitar, cercetare) ale zonei de acţiune urbană şi comparaţie cu oraşul (dacă este cazul)
Profilul economic al oraşului Negreşti Oaş

Până către sfârşitul secolului al XIX-lea economia oraşului Negreşti Oaş era agro-pastorală. În anul 1911 apărând prima întreprindere de îmbuteliere a apei minerale de la Negreşti-Luna, care a avut o exploatare mai intensă în anul 1941. Tot înainte de 1944, întreprinderea "Hungaria" a făcut unele exploatări de lignit la mina Negreşti-Luna.  În vederea unei valorificări mai complexe a resurselor naturale existente aici, în anul 1951 a luat fiinţă întreprinderea raională "Oşanul", care în scurt timp a cuprins în sfera ei de activitate un număr de cinci ramuri industriale (extracţia materialelor de construcţii, exploatarea forestieră, prelucrarea lemnului şi a metalelor, industria energetică şi alimentară). Mai târziu s-a afirmat şi industria uşoară prin fabrica de in şi cânepă "Integrata" şi fabrica de confecţii textile "Tricotaje". Industria de maşini este prezentă în zonă prin fabrica F.U.M.T.

Momentan 65 – 70% din totalitatea afacerilor sunt localizate în Satu Mare şi în zona încunjurătoare acesteia, iar oraşul Negreşti Oaş fiind a doua locaţie economică importantă din judeţul Satu Mare, după Carei.
Numărul societăţilor care activau în anul 2007 la nivelul oraşului Negreşti Oaş era de 738, având o cifră de afaceri totală în valoare de 658,43 lei şi un număr total de angajaţi de 4.433.
Cifra de afaceri totală a societăţilor care activează la nivelul oraşului Negreşti Oaş a avut o evoluţie crescătoare până în anul 2005, an în care s-a înregistrat o scădere cu 1,17% faţă de anul anterior. 

Grafic 14 – Evoluţia cifrei de afaceri a societăţilor care activează la nivelul oraşului Negreşti Oaş

[image: image15.png]Evolutia CA totale

628.620.827

658.427.602
460.058.907

465.486.007
299.852.924

213.978.790

2002 2003 2004 2005 2006 2007





Numărul de persoane angajate în cadrul societăţilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul oraşului Negreşti Oaş  a crescut in perioada 2002 – 2007 cu 38,40%.

Grafic 15 – Evoluţia numărului de angajaţi la nivelul oraşului Negreşti Oaş

[image: image16.png]Nr total angajati

4.651
4.433

BIEY 4506

3.203

2002 2003 2004 2005 2006 2007





În oraşul Negreşti Oaş activează 577 de IMM-uri, adică 6,9% din numărul total de astfel de unităţi din judeţ şi 99,8% din totalul societăţilor comerciale active din localitate. De fapt, în anul 2006, în Negreşti Oaş figura o singura societate încadrată în categoria întreprinderilor mari şi foarte mari.
Microîntreprinderile deţin majoritatea de efectiv, cu o pondere de 84,8% din totalul societăţilor şi 84,9% din totalul IMM-urilor, întreprinderile mici şi mijlocii reprezentând 15,05% din numărul total de firme si 15,08% din sectorul IMM-urilor. 
Tabel 12 - Societăţile comerciale din oraşul Negreşti Oaş, pe categorii de mărime a întreprinderilor şi forme de organizare juridică, în anii 2005 şi 2006

	Negreşti Oaş
	2005
	2006

	
	IMM
	IMM

	
	micro
	mici şi mijlocii
	 mari şi foarte mari
	micro
	mici şi mijlocii
	 mari şi foarte mari

	Societate cu răspundere limitată
	471
	70
	0
	486
	78
	1

	Societate în nume colectiv
	1
	1
	0
	1
	1
	0

	Societate pe acţiuni
	3
	8
	0
	3
	6
	0

	Alte forme juridice
	1
	2
	0
	0
	2
	0

	Total
	476
	81
	0
	490
	87
	1

	Total IMM
	557
	577

	Total localitate
	557
	578


În anul 2006  printre societăţile comerciale care activează la nivelul oraşului Negreşti Oaş cu precădere IMM-uri, apare şi o societate din categoria societăţilor mari.  SC Beny Alex SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 90.217.234 lei şi a ajuns la un număr de 350 de angajaţi, încadrându-se în categoria întreprinderilor mari şi foarte mari, societatea a fost înregistrată în anul 1994 şi are ca şi domeniu principal de activitate „ Alte lucrări speciale de construcŢii” – cod CAEN 4399.
Servicii publice

Infrastructura de transport, o problemă pentru întreaga ţară, este o problemă şi pentru oraşul Negreşti Oaş. 
Oraşul este străbătut de drumul naţional 19 (DN19) şi drumul judeţean 109 (DJ109), precum şi de drumurile comunale DC 75 şi DC 11. 
Lungimea totală a reţelei stradale este de 68,54 km, din care asfaltate 19,5 km şi pietruite 49,04 km, lucru care denotă necesitatea modernizării acestora. 
Oraşul este străbătut de o linie de cale ferată pe ruta Satu  Mare - Bixad. 

Grafic 16 - Harta reprezentând infrastructura rutieră
[image: image17.emf]
Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile este de 25,11 km, a conductelor de canalizare: menajeră - 15,9 km, pluvială - 12,4 km, a reţelei de distribuţie gaz metan - 28 km, a reţelei electrice - 85,4 km, din care 70,8 km aerian şi 14,6 km subteran şi a reţelei de telefonie - 60,49 km. Oraşul nu dispune de un sistem de alimentare cu energie termică.
Populaţia jud. Satu Mare se alimentează din fronturile de captare subterană, mai puţin oraşul Negreşti Oaş, aici SC. RECOM SA. Negreşti Oaş alimentează populaţia prin captarea de suprafaţă ( tip tirolez ) de la Valea Rea. Debitul apei captate este de 27,8 l/s ( 2400 mc/zi ), iar numărul de locuitori racordaţi este de  10.375.     
Vechimea reţelei de distribuţie a apei potabile (în unele zone are peste 90 de ani) reprezintă un factor important de afectare a calităţii apei potabile. Distribuţia apei se face 24h/zi, iar consumul lunar pe cap de locuitor este de 1,8 mc/luna, conform datelor din „Raportul anual privind starea factorilor de mediu în judeţul Satu Mare - Anul 2007”
Oraşul Negreşti Oaş dispune de o reţea de canalizare şi o staţie de epurare, care din analizele fizico-chimice şi biologice efectuate rezulta ca staţia de epurare funcţionează corespunzător (staţia a fost retehnologizata printr-un proiect finanţat prin Programul Phare CBC Ro-Ungaria 2000).
Reţelele de distribuţie a energiei electrice au durata de viaţă depăşită, aceeaşi situaţie fiind şi la majoritatea posturilor de transformare.
În general,infrastructura de telecomunicaţii în oraşul Negreşti Oaş este bine dezvoltata, în prezent în sistemul de telefonie fixă există un singur operator, ROMTELECOM. Telefonia mobilă este însă bine reprezentata, de cele patru societăţii (ORANGE, VODAFONE, TELEMOBIL, COSMOTE) având acoperire integrală.

Conexiunea la Internet a fost demarată rapid şi este folosită atât de Primării cât şi de mediul de afaceri.
Oraşul Negreşti Oaş este alimentat cu gaze naturale din Sistemul National de distribuţie prin intermediul magistralei de transport gaze naturale de presiune înaltă care traversează judeţul pe direcţia: Dej - Târgu Lăpuş - Baia Mare - Satu Mare - Ø 12¾”. În prezent sunt alimentate cu gaz un număr de 360 de consumatori, lungimea conductelor de gaz este de 19.844 m, iar consumul anual este de 868 mii mc.

În judeţul Satu Mare nu se realizează tratarea deşeurilor municipale. Valorificarea deşeurilor reciclabile (hârtie, carton, plastic) din deşeuri municipale se realizează prin firme autorizate. Colectarea selectiva a fost extinsa în anul 2007, astfel: în municipiul Satu Mare au fost înfiinţate 26 de puncte de colectare PET si hârtie/carton, în municipiul Carei Bio Transilvania Carei colectează deşeurile de PET în containere de 1 mc amplasate în 20 de puncte ale municipiului cu precădere în cartiere, iar în oraşul Negreşti Oaş colectarea deşeurilor de plastic este realizată de doua firme autorizate prin 40 de puncte de colectare.

Toate depozitele de deşeuri existente în mediul rural sau urban din judeţul Satu Mare sunt neecologice, prezentând o serie de neajunsuri: sunt neamenajate corespunzător, necontrolate, neîmprejmuite şi improprii pentru funcţionarea conform standardelor de mediu. Un astfel de depozit de deşeuri se găseşte şi în oraşul Negreşti Oaş cu o suprafaţă de 0,42 ha. Salubrizarea şi transportul deşeurilor este asigurată de SC Recom SA Negreşti Oaş şi DGACL Tăşnad.
Suprafaţa totală a spaţiilor verzi din oraşul Negreşti Oaş este de 26,5 ha, ceea ce înseamnă o suprafaţă de 17,45 mp/locuitor. Zonele de agrement ale oraşului se găsesc în Valea Măriei şi Luna Şes.
Învăţământ 
În urma recensământului din anul 2002 în oraşul Negreşti Oaş erau înregistraţi un număr de 2.755 elevi şi studenţi.
Tabel 13 – Numărul persoanele absolvente a unei forme de învăţământ

	Localitate
	Învăţământ superior
	Învăţământ postliceal şi de maiştrii
	Învăţământ secundar

	
	De lungă durata
	De scurtă durată
	
	Liceal
	Profesional şi de ucenici

	Negreşti Oaş
	451
	48
	240
	2.285
	1.040

	Tur
	19
	1
	5
	242
	98

	Luna
	10
	0
	4
	85
	43

	TOTAL
	480
	49
	249
	2.612
	1.181


Din tabel observăm că existau un număr de 4.571 de persoane cu studii cel puţin liceale din care 529 erau cu studii superioare, 249 cu diplomă postliceală  şi 3.793 cu  liceu şi şcoală profesională.
Oraşul Negreşti Oaş dispune de 2 grădiniţe cu program prelungit, 5 grădiniţe cu program normal, 4 şcoli generale, un Liceu  Teoretic şi un Grup Şcolar Agricol.
Dinamica investiţiilor în zona de acţiune urbană şi comparaţie cu oraşul (dacă este cazul)

Investiţiile străine directe sunt în general folosite ca instrument de stimulare a creşterii economice a unei regiuni. Prin legăturile lor cu furnizori locali şi prin oportunităţile de angajare directă, investiţiile străine pot impulsiona pentru început economia locală şi regională. Guvernul Român a emis un număr de reglementări menite să stimuleze investiţiile interne, cum ar fi scutiri de taxe, asistenţă în procedurile administrative garanţii împotriva naționalizării, convertibilitatea valutei, etc. Pe parcursul ultimilor ani, investiţiile străine directe au cunoscut o creştere considerabilă. La jumătatea anului 2005, aproape 78 miliarde lei din capital străin a fost investit în 1.265 de companii din judeţul Satu Mare.

Principala trăsătura atractivă a judeţului Satu Mare este considerată a fi forţa de muncă bine educată combinată cu salariile relativ scăzute. Abilităţile forţei de muncă sunt direcţionate către agricultură şi industrie, mai puţin spre sectorul serviciilor. Pe lângă acestea Satu Mare este printre judeţele cu cele mai mici salarii medii lunare din Romania. Bogăţia de resurse naturale oferă judeţului Satu Mare un avantaj competitiv în unele industrii, cum ar fi procesarea lemnului, industria alimentară si turismul.
Nevoi de dezvoltare identificate în zona de acţiune urbană  

Zona „Centrului Civic” este zona cea mai importantă a oraşului Negreşti Oaş aici găsindu-se majoritatea unităţilor de interes public, cum ar fi sediul primăriei oraşului, judecătoria, şcoli, grădiniţe şi biblioteca orăşenească, sedii de bănci, administraţia finanţelor publice, poliţia şi spitalul orăşenesc.
Această zonă a „Centrului Civic” este străbătută de strada Victoriei, cea mai importantă arteră a oraşului care face legătura cu zonele de locuit ale oraşului cât şi cu zona industrială a oraşului. Această stradă este importantă din cauză că este DN 19 şi face legătura între Satu Mare şi Sighetul Marmaţiei. Străzile paralele şi perpendiculare pe artera principală a oraşului ( str. Victoriei) necesită reabilitări şi modernizări, pentru a descongestiona traficul, a facilita transportul în comun şi a asigura un acces mai uşor între zonele dens locuite ale oraşului, centrul civic.
Suprastructura şi starea tehnică a străzilor Cornetului, Coşbuc, Unirii, Vrăticel, Oaşului, Valea Cerbului şi Morii prezintă degradări şi o reţea de străzi cu un grad mare de uzură, pline de praf, noroi şi gropi, dar şi lipsite de semnalizare şi marcaje.
Situaţia fizică a străzilor care se dezvoltă perpendicular şi cele care asigură legătura paralelă cu artera principală, sunt necorespunzătoare prezentând probleme tehnice cum ar fi: 

· capacitatea portantă existentă nu satisface cerinţele traficului rutier;

· circulaţia necontrolată sau staţionarea pe carosabil a apelor; 

· colectarea şi evacuarea apelor meteorice de pe platformă şi din zona străzilor nu este rezolvată; 

· gurile de scurgere sunt înfundate şi insuficiente; 

· podeţele de acces la proprietăţi sunt necorespunzătoare, iar trotuarele nu sunt amenajate. 

Starea tehnică a străzilor studiate au un impact negativ asupra accesului direct la reţeaua de străzi a oraşului, produce nervozitate, consum sporit de energie şi oboseşte utilizatorii.

Amenajarea centralelor termice din cartierele Decebal şi Victoriei II, reprezintă o necesitate pentru schimbarea imaginii dezolante şi abandonate a cartierelor prin conferirea de noi atribuţii fiecărei clădiri în parte. Astfel fosta centrală termică, abandonată  din cadrul cartierului Decebal, care nu a fost finalizată, adică nu a beneficiat niciodată de tâmplărie, construcţia ca atare fiind finalizată, va primii o nouă funcţionalitate de importanţă, majoră pentru oraş care se confruntă cu o creştere a numărului de bătrâni lăsaţi singuri acasă de copii plecaţi la lucru în străinătate prin amenajarea unui centru social pentru aceştia. A doua centală termică, abandonată din cartierul Victoriei II va asigura o nouă  funcţionalitate  prin crearea unui centru de afaceri, spaţii care vor fi utilizate de operatorii economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/ sau servicii. 
De asemenea situaţia cartierelor din oraş este critică, ele nebenificiind de reabilitări şi modernizări din lipsă de fonduri.  
Matrice de corelare a nevoilor de dezvoltare ale zonei de acţiune urbană cu rezultatele analizei economico-sociale şi cu priorităţile de dezvoltare

	Domeniu de intervenţie
	Probleme prioritare aşa cum aceste reiese din analiza socio-economica şi de mediu
	Diagnostic de nevoi
	Priorităţii
	Proiecte propuse prin PIDU

	Regenerare Urbană
	Trafic congestionat în jurul DN19 cu dificultate inclusiv pentru transportul în comun local.

Străzi degradate, trotuare neamenajate, siguranţa circulaţiei scăzută din cauza lipsa de semnalizare şi marcaje.
	Reabilitare şi modernizare străzi orăşeneşti, paralele şi perpendiculare cu DN19.
	Îmbunătăţirea accesului între zonele dens locuite ale oraşului şi ranforsarea siguranţei circulaţiei.
	Reabilitarea străzilor şi trotuarelor 

	Regenerare urbană
	Zonele verzi din oraş nu oferă un spaţiu adecvat pentru petrecerea timpului liber.
Zonele pietonale în cadrul zonelor verzii sunt puternic degradate.

Spaţiul public între blocurile de locuinţe este neadecvat (construcţii improvizate/periculoase, locuri de parcare ne-organizate etc.).
	Crearea unor coridoare verzi, de calitate.

Refuncţionalizarea şi sistematizarea spaţiului public între blocuri.
	Modernizarea spaţiului public, în special Parcul Central şi alte spaţii verzi inclusiv în jurul blocurilor de locuinţe.
	“Coridor Verde” 

	Economia
	Economia puternic axată pe sectorul de construcţii şi industrie.

Rata de activitate foarte scăzută.
	Diversificarea activităţii economice în oraş.

Mărirea numărului de imprese/locuitor.
	Creştere economică ţi ocuparea persoanelor  ne-active.

Stimularea înfiinţarea şi dezvoltarea de  întreprinderi.
	Centru de afaceri.

	Sociale
	In contextul îmbătrânirii populaţiei, lipsa de infrastructura socială pentru persoanele de vârsta a treia care în oraş reprezintă ,,,,,,% din populaţie.
	Asigurarea  disponibilităţii unui spaţiu public amenajat pentru interacţiunea şi incluziunea socială a persoanelor de vârsta a treia.
	Îmbunătăţire serviciilor sociale adresate persoane de vârsta trei.
	Centru social pentru vârstnici.


Analiza SWOT a zonei de acţiune urbană
	Puncte tari

· Oraş de frontieră, la graniţa cu Ucraina şi Ungaria

· Oraş în dezvoltare continuă
· Zonă etnografică bogată şi unicat în lume
· Nivel scăzut de poluare

· Economie puternic axată pe domeniul construcţiilor şi al industriei 
	Puncte slabe

· Trafic congestionat
· Infrastructura de transport prezintă numeroase deficienţe, multe străzi pietruite şi de pământ
· Trotuarele sunt neamenajate

· Lipsesc sistemele de semnalizare şi marcajele pentru majoritatea străzilor oraşului
· Slaba dezvoltare a infrastructurii pentru servicii de sănătate, sociale şi situaţii de urgenţă
· Zonele verzi nu oferă spaţii adecvate pentru petrecerea timpului liber

· Rată de activitate scăzută


	Oportunităţi
· Experienţă în accesarea şi implementarea de fonduri europene
· poziţionare geografică avantajoasă
· Autorităţi administrative locale deschise colaborării
· Forţă de muncă calificată disponibilă
· existenţa unui potenţial public şi privat
· Existenţa unui birou de consiliere pentru cetăţeni
	Ameninţări
· Scăderea numărului demografic prin emigrări masive în Europa de Vest 

· Pierderea forţei de muncă calificată prin migrarea acesteia spre oraşe mai dezvoltate ale ţări dar şi alte state membre ale Uniunii Europene
· Nivelul redus de absorbţie a fondurilor europene


Potenţial de dezvoltare al zonei de acţiune urbană

Parcurile şi spaţiile verzi din zona “ Centrului Civic” pot fi reconfigurate astfel încât să poată oferi un spaţiu pentru petrecerea timpului liber şi care să se adreseze tuturor categoriilor de vârste, prin consolidarea malurilor în zona aval de traversare a str. Victoriei, pe o lungime de 160 m, amenajarea unor praguri de corectare a curgerii, igienizarea cursului de apă şi amenajarea pe malul drept a unei piste pentru biciclete şi role, trotuar pietonal şi crearea unor zone de odihnă, echipata cu mobilier urban corespunzător (bănci, mese pentru joc de şah, table, coşuri de gunoi, etc.), reamenajarea aleilor carosabile şi a trotuarelor pietonale, iluminat public, amenajarea unui loc de joacă şi  amplasarea unor fântâni arteziene în cadrul parcurilor.

Străzile din această zona asigura legătura dintre zona dens populată a oraşului şi restul zonelor, reabilitarea acestora va duce, la scăderea gradului de poluare a aerului şi a apei, a emisiilor de noxe de eşapament şi a nivelului de zgomot, dar şi la creşterea siguranţei circulaţiei şi a confortului optic pentru conducătorii auto, la economii de cost la transporturi şi la o mai rapidă deplasare spre şi dinspre străzile studiate.

Clădirile fostelor centrale termice sunt abandonate şi se regăsesc în zona „Centrului Civic”, reintegrarea acestora în estetica urbană a oraşului şi utilizarea lor în scopuri sociale şi de dezvoltare a afacerilor, va avea un impact major asupra oraşului.
Calitatea spaţiului public şi a infrastructurii publice este esenţială pentru un oraş localizat în centrul unei zone turistice de excepţie cum este „Ţara Oaşului”, atât din punct de vedere turistic cât şi din punct de vedere al activităţilor economice care se desfăşoară în oraş.
O infrastructură publică de calitate va duce la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor oraşului Negreşti Oaş şi la o întărire a coeziunii economico-sociale.
2. Strategia dezvoltării zonei de acţiune urbană

Obiective 
Obiectul general îl constituie accelerarea creşterii economice, culturale şi sociale a oraşului Negreşti Oaş, care se va realiza printr-o alocare a fondurilor diferenţiate pe domeniile de activitate în funcţie de gradul de necesitate identificat.
Pentru atingerea obiectivului general al priorităţii de dezvoltare locală, se doreşte realizarea următoarelor obiective specifice:

· îmbunătăţirea gradului general de atractivitate şi accesibilitate a localităţii

· creşterea competitivităţii locale ca locaţie pentru mediul de afaceri

· valorificarea potenţialului turistic, istoric şi cultural al oraşului şi creşterea contribuţiei acestor domenii la dezvoltarea locală

· creşterea rolului economic şi social al oraşului.

Priorităţi de dezvoltare  

Analizând zona de acţiune a P.I.D.U.  au fost identificate următoarele priorităţi de dezvoltare care au un impact direct asupra domeniilor de activitate: regenerare urbană ( modernizare străzii şi modernizare spaţii verzi), economic (centru de afaceri) şi social (centru social pentru persoane vârstnice).

Prioritatea principală a P.I.D.U. este modernizarea străzilor Cornetului, Unirii, Vrăticel, Oaşului, Valea Cerbului şi Morii, aceste străzi asigurând legătura între centrul civic al oraşului şi a zonelor de locuit, între centru civic şi zona industrială a oraşului şi între zonele de locuit şi zona industrială, iar odată cu modernizarea acestor străzi se va reduce timpul de deplasare, consumul de combustibil şi se va reduce si nervozitatea conducătorilor auto. 
Străzile propuse pentru modernizare sunt amplasate pe partea dreaptă şi stângă a străzii Victoriei, pe sensul de deplasare Satu Mare – Sighetul Marmaţiei.

Străzile: Cornetului, Coşbuc, Unirii, Vrăticel şi Oaşului se dezvolta perpendicular pe artera principala a oraşului (Str. Victoriei), iar străzile Valea Cerbului şi Morii asigura legătura paralelă cu str. Victoriei între cele 5 străzi propuse pentru modernizare. 

Tabel 14 – Lungimea străzilor propuse pentru reabilitare

	Nr. crt.
	Denumire stradă
	Lungime ( km)

	1. 
	Strada Cornetului 
	0,898

	2. 
	Strada Unirii
	0,960

	3. 
	Strada Vrăticel
	1,210

	4. 
	Strada Oaşului
	0,582 850

	5. 
	Strada Valea Cerbului
	1,039

	6. 
	Strada Morii
	0,955

	Total: 
	6,591


Modernizarea străzilor prezentate mai sus va duce la îmbunătăţirea traficului rutier şi preluarea unei părţi din traficul de pe artera principală (str. Victoriei), eliminarea poluării cu praf, îmbunătăţirea condiţiilor de trafic pe timp de iarnă, îmbunătăţirea acceselor la proprietăţile riverane, îmbunătăţirea traficului pietonal prin amenajarea trotuarelor, colectarea apelor meteorice la sistemul de canalizare a oraşului, creşterea duratei de viaţă a sistemului rutier şi scăderea costurilor cu lucrările de reparaţii curente, creşterea gradului de confort a riveranilor, îmbunătăţirea aspectului urban al oraşului.

A doua prioritate o reprezintă modernizarea spaţiilor verzi, oferirea unor spaţii pentru petrecerea timpului liber şi locuri de joacă pentru copii. Acest proiect va avea impact atât asupra aspectului oraşului cât şi asupra moralului populaţiei care vor avea spaţii verzi şi parcuri special amenajate care vor permite petrecerea timpului liber într-un ambient plăcut.
Modernizarea spaţiilor verzi pentru crearea unui coridor verde de calitate în oraşul Negreşti Oaşului Negreşti Oaş cuprinde: remodelarea aleilor parcului existent cu optimizarea fluxurilor de circulaţie şi refacerea pavimentului şi bordurilor acestuia într-o manieră decorativă, amenajarea albiei pârâului Gozureni în aval de podul peste str. Victoriei, în lungime de 160 m, în cart. Victoriei zona II, ambientarea cu mobilier urban, amenajarea unui loc de joacă pentru copii în parc şi în cartiere, reabilitarea peisajeră a parcului existent prin toaletarea vegetaţiei existente şi plantarea de material dendrologic nou, aclimatizat condiţiilor locale, Iluminarea ambientală a aleilor parcului şi a lucrărilor de arta monumentală existente, reabilitarea  fântânilor existente, cu jocuri de apă şi lumini, reabilitarea spaţiilor verzi existente în cartierele: Decebal, Victoriei zona I şi II, iluminat public  şi mobilier urban.

Suprafaţa totală a zonei studiate: 36 631 mp, din care : suprafaţă parc : 20 558 mp, suprafaţa aleilor şi platformelor pietonale principale şi secundare din parc: 2 195 mp,  suprafaţa locului de joacă amenajat : 315 mp, suprafaţa spatiilor verzi din parc : 7 700 mp, suprafaţa amenajată în cartierul Victoriei, zona II, pe pârâul Gozureni: 3200 mp, suprafaţa alei carosabile, trotuare, parcări şi zone verzi cartier Decebal: 8.723 mp, suprafaţa alei carosabile, trotuare, parcări şi zone verzi cartier Victoriei, zona I : 4.150 mp.
A treia prioritate o reprezintă amenajarea centralei termice (având ca şi domeniu de activitate centru de afaceri) din cartierul Victoriei II care va asigura o funcţionalitate pentru această clădire, care vor fi utilizată de operatorii economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/sau servicii, dar va asigura totodată şi reintegrarea în estetica urbană a oraşului a acestei clădiri abandonate. 
În clădire fostei centrale termice din cartierul Victoriei II din Oraşul Negreşti Oaş se doreşte amplasarea unui centru de afaceri. Construcţia propusă pentru reabilitare este situata in intravilanul oraşului  Negreşti - Oaş, zona II, identificata prin nr. top.89/43h, CF 3248 cu o suprafaţă construită de 270 mp şi 500 mp teren aferent, aparţinând domeniului public al Oraşului Negreşti Oaş, judeţul SATU MARE. 

Suprafaţa totală propusă a incintei este de 658,07 mp. Diferenţa de 311,93 mp provine din faptul că postul de transformare aparţine S.C. Electrica S.A. şi suprafaţa aferentă acestuia nu a fost luată în considerare. Accesul la teren este asigurat de reţeaua stradală a localităţii, zona cartierului Decebal I. 
Aria construită totală a Centrului de afaceri va fi de 405,27 mp (fără aria construită aferentă postului de transformare).
Acest centru de afaceri va avea ca obiective să ofere consultanţă persoanelor care doresc să îşi deschidă o afacere şi să ofere spaţii pentru a-şi desfăşura activitatea, la preţul pieţei asigurând astfel economia de piaţă şi o concurenţă de piaţă loială.
A patra prioritate o reprezintă amenajarea centralei termice din cartierul Decebal, clădire care va fi utilizată ca şi centru social pentru persoane vârstnice. Modernizarea acestei clădiri va oferi persoanelor vârstnice care nu au familie, care au fost abandonate de familie sau acelor familii care nu au posibilitatea îngrijirii unei astfel de persoane, oportunitatea unei îngrijiri de către personal specializat. 

Centrul social pentru persoane vârstnice a fost propus a se realiza într-o clădirea tip Parter, nefinalizată, care a avut destinaţia iniţială de centrală termică de cartier. Construcţia propusă pentru reabilitare este situată în intravilanul oraşului  Negreşti - Oaş, cartierul Decebal, zona I, identificată prin nr. top.1301/4, 1304/2, 1306/4, 1311/2, cu o suprafaţă construită de 322 mp, aparţinând domeniului public al Oraşului Negreşti – Oaş, judeţul SATU MARE. 

3. Planul de acţiune 

Lista proiectelor şi bugetul estimat pentru implementarea Planului integrat, pe surse de finanţare, perioada de implementare a proiectelor

Lista proiectelor aferente planului integrat: 
1. MODERNIZARE STRAZI NEGRESTI
2. MODERNIZAREA SPATIILOR VERZI PENTRU CREAREA UNUI “ CORIDOR VERDE” DE CALITATE IN ORASUL NEGRESTI - OAS 

3. AMENAJARE CENTRU SOCIAL PENTRU VARSTNICI -“CASA LUMINATA”- ORASUL NEGRESTI –OAS
4. AMENAJARE CENTRU AFACERI
Tabel 15 - Bugetul estimat al PIDU

	
	1Euro=4,2872 lei

	Proiecte individuale
	Denumire proiecte
	Lei fără TVA
	TVA
	Lei cu TVA
	Euro fără TVA
	TVA
	Euro cu TVA

	1
	MODERNIZARE STRAZI NEGRESTI
	12.301.854
	2.337.352
	14.639.207
	2.869.438
	545.193
	3.414.631

	2
	MODERNIZAREA SPATIILOR VERZI PENTRU CREAREA UNUI “ CORIDOR VERDE” DE CALITATE IN ORASUL NEGRESTI - OAS
	4.584.908
	871.133
	5.456.041
	1069.441
	203.194
	1.272.635

	3
	AMENAJARE CENTRU SOCIAL PENTRU VARSTNICI -“CASA LUMINATA”- ORASUL NEGRESTI-OAS
	2.019.587
	383.722
	2.403.309
	471.074
	89.504
	560.578

	4
	AMENAJARE CENTRU AFACERI
	1.660.004
	315.401
	1.975.405
	387.200
	73.568
	460.768

	
	TOTAL PIDU
	20.566.353
	3.907.608
	24.473.962
	4.797.153
	911.459
	5.708.612


Conform ghidului solicitantului lansat pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane, proiectele identificate în acest plan de acţiune se  împart pe  2 componente  şi anume:

a) Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, reprezentate prin proiectele individuale:
1. MODERNIZARE STRAZI NEGRESTI
2. MODERNIZAREA SPATIILOR VERZI PENTRU CREAREA UNUI “ CORIDOR VERDE” DE CALITATE IN ORASUL NEGRESTI – OAS
3. AMENAJARE CENTRU SOCIAL PENTRU VARSTNICI -“CASA LUMINATA”- ORASUL NEGRESTI –OAS
b) Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri, reprezentat prin:

4. AMENAJARE CENTRU AFACERI
Investiţia de capital pentru cele trei proiecte care se încadrează pe componenta a) este de 22.498.557 Lei, adică  5.247.244 EURO (valoare totală cu tot cu TVA) din care valoare TVA –ului este de 3.592.207 LEI, respectiv 837.891 EURO. Conform Devizelor Generale de pe fiecare proiect individual, valoarea calculată în euro  s-a realizat la cursul de schimb LEI / EURO  de: 4,2872 LEI / EURO, corespunzător cursului BNR din data de 07.02.2009 . 

Această investiţie de capital este compusă din:

2 % contribuţie de la bugetul local;

13 % contribuţie de la bugetul de stat;

85 % contribuţie Fonduri Europene.

Investiţia de capital pentru Amenajare Centru Afaceri, componenta b) va fi de 1.975.405Lei, adică 460.768 Euro(valoare totală cu tot cu TVA) din care valoare TVA –ului este de 315.401Lei, respectiv 73.568 Euro. Conform Devizului General a proiectului individual, valoarea calculată în euro  s-a realizat la cursul de schimb LEI / EURO  de: 4,2872 LEI / EURO, corespunzător cursului BNR din data de 07.02.2009.
Această investiţie este compusă din:


50% contribuţie de la Fondurile Europene



50% contribuţie de la bugetul local
Perioada de implementare a PIDU va fi de 30 de luni, iar pentru fiecare proiect individual perioada de implementare va fi de:

Tabel 16 – Perioada de implementare a P.I.D.U.

	
	Perioada de implementare - luni

	MODERNIZARE STRAZI NEGRESTI
	12

	MODERNIZAREA SPATIILOR VERZI PENTRU CREAREA UNUI “ CORIDOR VERDE” DE CALITATE IN ORASUL NEGRESTI - OAS
	15

	AMENAJARE CENTRU SOCIAL PENTRU VARSTNICI -“CASA LUMINATA”- ORASUL NEGRESTI -OAS
	30

	AMENAJARE CENTRU AFACERI
	18

	TOTAL PIDU
	30


Harta zonei de acţiune urbană, cu localizarea proiectelor individuale componente ale Planului[image: image1.jpg]



Grafic 17 – Harta zonei de acţiune urbană a P.I.D.U.
Anexa 1 – 

Anexa 2 – 

Anexa 3 - 
Managementul implementării planului integrat (descrierea structurii care asigură managementul implementării planului; descrierea relaţiilor operaţionale şi, dacă este cazul, inter-instituţionale, monitorizarea implementării, raportarea etc.)

Managementul implementării planului integrat de dezvoltare urbană a oraşului Negreşti-Oaş este asigurat de unitatea de implementare, unitate care a fost creată prin dispoziţia primarului nr. 296 din 22.05.2008 şi este formată din:

1. Halas Maria  - preşedinte 

2. Sarca Lenuţa – secretar 

3. Grigoraş Ioan Radu – expert juridic 

4. Boalog Andreina – expert achiziţii

5. Mălău Andreea – expert financiar

Unitatea de implementare a Planului Integrat

[image: image18.png]Presedinte U.I.P

-Halas Maria

Secretar U.I.P. Eépgrt ‘Jqum Expegt a‘[:hmt'" Expert financiar
. -Grigoras loan -Boalog O
Sarca Lenuta Radu Andhetie L Malau Andreea





Atribuţiile echipei de proiect:

Preşedinte Unitate de implementare a Planului integrat:

· este persoana de contact pentru informarea asupra desfăşurării proiectului

· răspunde de conformitatea şi corectitudinea documentelor

· organizează şi controlează proiectele aflate în execuţie 
·  se ocupă de organizarea unităţii de implementare
· este cel care decide paşii de urmat şi care poate autoriza plăţile
·  este şi responsabilul tehnic al proiectului, participând alături de echipa, la achiziţia publică realizată conform normelor specificate în ghid

·  Întocmeşte raportul tehnic de progres,

· verifică şi aprobă conţinutul rapoartelor de progres, care nu au un conţinut tehnic; 

· realizează lunar sau ori de câte ori este nevoie vizite la faţa locului;

· raportează eventualele neconcordanţe între proiectul tehnic / devizul de lucrări şi situaţiile din teren; 

· Raportează eventualele neconcordanţe apărute între prevederile proiectul tehnic/ devizul pe obiecte şi situaţia din teren.

Secretarul:

· Este persona responsabilă cu toate materialele informative şi publicitare legate de implementarea planului integrat

· susţine activitatea de lansare a planului şi a fiecărui proiect individual
·  oragnizează şi participă la toate acţiunile de informare/mediatizare/publicitate de pe parcursul implementării planului, 

· face raportări către preşedintele unităţii de implementare a planului integrat cu privire la desfăşurarea activităţilor de mediatizare a planului

Expert juridic:

·  verifică legalitatea documentelor juridice necesare pentru implementarea planului integrat de dezvoltare urbană 

·  Răspunde de corectitudinea juridică a tuturor documentelor cu caracter juridic întocmite pe toată perioada implementării planului integrat. 

Expert achiziţii

· realizează achiziţia publică propriu zisă prin intocmirea documentaţiei de atribuire, publicarea anunţului de intenţie sau a invitaţiei de participare pe SEAP
· verifică ofertele depuse de participanţii la licitaţie şi întocmeşte dacă este cazul adresele de informaţii suplimentare
· face raportări către preşedintele U.I.P. cu privire la stadiul desfăşurării procedurilor de achiziţie publice
· răspunde de tot ceea ce ţine de achiziţiile publice necesare pentru implemntarea planului integrat de dezvoltare urbană.
Expert financiar 

· răspunde de implementarea planului din punct de vedere financiar – contabil

· întocmeşte rapoartele financiar contabile ale proiectului în baza documentelor justificative.

· verifică şi aprobă conţinutul documentelor financiare care justifică plăţile 

· întocmeşte trimestrial raportări financiare ale proiectului

· întocmeşte cererile de rambursare financiară conform modelului financiar,

· face raportări către preşedintele U.I.P. cu privire la stadiul financiar al proiectului

Persoanele care alcătuiesc Unitatea de implementare a Planului integrat de dezvoltare urbană a oraşului Negreşti Oaş sunt persoane cu specialităţi diferite şi  din departamente diferite a Primăriei Oraşului Negreşti Oaş, acoperind astfel toate domeniile  care au legătură cu implementarea planului integrat. 
Astfel preşedintele unităţii de implementare a planului integrat, adică persoana care răspunde şi de partea tehnică a implementării este o persoană cu vaste cunoştinţe în domeniu având fucnţia în cadrul aparatului propriu a primăriei de arhitect şef, funcţie care îi conferă experienţa necesară pentru a se ocupa  şi de coordonarea activităţii unităţii de implementare, dar şi experienţa tehnică necesară pentru a implemnta fără probleme planul integrat. În cadrul organigramei aparatului propriu ea se regăseşte în cadrul serviciului de urbanism, amenajarea teritoriului şi investiţii, având în subordine două birouri, unul de urbanism, amenajarea teritoriului şi mediu şi biroul de dezvoltare şi managementul proiectelor. Din ultimul birou aflat în subordinea arhitectului şef fac parte  cele trei persoane care se ocupă în cadrul unităţii de implementare de partea de achiziţii, informare şi partea financiară. Acestea ocupând în momentul de faţă funcţiile de expert – Boalog Andreina, consilier – Sarca Lenuţa şi tot consilier – Mălău Andreea.
Responsabilul  juridic are în momentul de faţă funcţia de secretar al Primăriei.
Grafic 18 – Organigrama aparatului de specialitate al primăriei oraşului Negreşti Oaş
[image: image19.emf]

4. Informarea publicului în procesul elaborării planului   

Informarea publicului cu privire la PIDU şi procesul de elaborare a acestuia se va realiza cu ajutorul media, prin două comunicate de presă.

Prima informare a publicului va fi realizată în timpul realizării PIDU, iar această informare se va realiza atât prin intermediul site-ului oficial al primăriei www.negresti-oas.ro cât şi prin comunicat de presă, legat de evoluţia procesului de elaborare a PIDU.
Pentru o mai bună susţinere a planului integrat de dezvoltare urbană, în cadrul primăriei Negreşti Oaş a avut loc o dezbatere publică, la care au luat parte toţi cei interesaţi, şi în urma căreia sau adus complectări sau clarificări la situaţia unor arii aflate în zona de acţiune a acestui plan.

[image: image20.jpg].
" g
= : o
«%
4




La această dezbatere publică au luat parte aproximativ 20-30 de persoane care au pus întrebări strict legate de proiecte, demonstrând interesul pe care îl au pentru dezvoltarea şi binele localităţii.

În urma discuţiilor avute cu participanţii la Dezbaterea Publică realizată cu ocazia studierii impactului pe care îl va avea planul integrat şi pentru susţinerea acestuia, atât de necesară pe perioada implementării, s-au ridicate o serie de întrebări care au primit răspunsul pe loc s-au au necesitat o studiere mai aprofundată a problemelor.

Printre acestea amintim întrebarea unui participant la dezbatere, care dorea să ştie de ce se doreşte modificarea unei foste centrale termice din cadrul unui cartier în centru de afaceri, şi nu se demolează respectiva clădire pentru a creea noi spaţii verzi iar centrul de afaceri să fie creat într-o construcţie nouă, în afara zonei extra centrale a oraşului, având în vedere că prin planul de acţiune se doreşte şi decongestionarea traficului din centrul oraşului.
Răspunsul a fost dat de domnul primar care a explicat că această posibilitate a fost luată în calcul în momentul în care s-au gândit şi conceput proiectele individuale, însă demolarea clădirii ar presupune costuri mult mai ridicate având în vedere că respectiva clădire beneficiază de o infrastructură subterană foarte mare şi care ar fi foarte complicat de extras, acoperind intregul cartier. Iar privitor la decongestionarea traficului, centrul de afaceri în aceea zonă nu va face ca traficul să fie îngreunat, deorece centrul de afaceri nu trebuie înţeles ca un centru comercial ci ca un spaţiu destinat tinerilor întreprinzători care au sau doresc să îşi realizeze o afacere  preponderent axată pe servicii sau mică producţie.
La finalizarea PIDU acesta va fi postat pe site-ul oficial al primăriei Negreşti Oaş şi se realiza şi o comunicare în presă legată de proiectele individuale din PIDU şi rezultatele care se doresc în urma implementării proiectului integrat.
Anexa 1 – Lista proiectelor individuale

	Nr. crt.
	Denumire proiect
	Solicitant

	Obiectiv şi activităţi propuse
	Perioada de implementare
	Buget proiect

	
	
	
	
	Anul începerii
	Anul finalizării
	Valoare nerambursabilă solicitată (VNS)
 

(lei)
	Contribuţie proprie costuri eligibile (CPCE)
 (lei)
	Costuri neeligibile (CN)
 (lei)
	Total (lei)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)=(7)+(8)+(9)

	1
	MODERNIZARE STRAZI NEGRESTI
	Oraşul Negreşti-Oaş
	Cererea de finanţare
	2010
	2011
	Cererea de finanţare
	Cererea de finanţare
	Cererea de finanţare
	14.639.207

	2
	MODERNIZAREA SPATIILOR VERZI PENTRU CREAREA UNUI “ CORIDOR VERDE” DE CALITATE IN ORASUL NEGRESTI - OAS
	Oraşul Negreşti Oaş
	Cererea de finanţare
	2010
	2012
	Cererea de finanţare
	Cererea de finanţare
	Cererea de finanţare
	5.456.041

	3
	AMENAJARE CENTRU SOCIAL PENTRU VARSTNICI -“CASA LUMINATA”- ORASUL NEGRESTI-OAS
	Oraşul Negreşti Oaş
	Cererea de finanţare
	2011
	2012
	Cererea de finanţare
	Cererea de finanţare
	Cererea de finanţare
	2.403.309

	4
	AMENAJARE CENTRU AFACERI
	Oraşul Negreşti Oaş
	Cererea de finanţare
	2010
	2012
	Cererea de finanţare
	Cererea de finanţare
	Cererea de finanţare
	1.975.405

	Sub-total 1 (buget proiecte)
	VNSt= VNS1+ VNS2+…+ VNSn
	CPCEt= CPCE1+ CPCE2+…+ CPCEn
	CNt= CN1+ CN2+…+ CNn
	24.473.962

	Costuri implementare Plan integrat

	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	


� Sursa: �HYPERLINK "http://ro.wikipedia.org"�http://ro.wikipedia.org�


� Sursa: �HYPERLINK "http://recensamant.referinte.transindex.ro/"�http://recensamant.referinte.transindex.ro/�


� Sursa: �HYPERLINK "http://recensamant.referinte.transindex.ro"�http://recensamant.referinte.transindex.ro�


� Sursa: INS


� Sursa: Calcule proprii pe baza datelor de la INS


� Situaţia demografică a Regiunii CENTRU: Stadiul actual, factori de influenţă şi proiectarea populaţiei până în anul 2025, Agenţia Pentru Dezvoltare Regională “CENTRU”  Alba Iulia, ianuarie 2005


� Sursa: INS





� Sursa: INS


� Sursa: Oficiul Registrului Comerţului Satu Mare


� Sursa: Oficiul Registrului Comerţului Satu Mare


� Sursa: �HYPERLINK "http://www.spitalnegrestioas.ro/"�http://www.spitalnegrestioas.ro/�


� Sursa: Calcule efectuate de Compania Naţională de Autostrăzi Naţionale din România,  Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj


� Sursa: Oficiul Registrului Comerţului Satu Mare


� Sursa: Strategia de dezvoltare a oraşului Negreşti Oaş 2007 – 2013





� Informaţiile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menţionate în Cererea de finanţare pentru proiectul respectiv la secţiunea 1 – Informaţii privind solicitantul


� Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menţionate în Cererea de finanţare pentru proiectul respectiv


� Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menţionate în Cererea de finanţare pentru proiectul respectiv


� Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menţionate în Cererea de finanţare pentru proiectul respectiv


� Se vor specifica cheltuielile suplimentare necesare pentru implementarea Planului integrat, precum cele legate de echipa de management al PIDU. Aceste costuri nu reprezintă cheltuieli eligibile în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional, trebuind să fie asigurate de către promotorul/promotorii PIDU





	1



